โครงการการทำร่องระบายน้ำหลังอาคารพลศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

1. ชื่อโครงการ   การทำร่องระบายน้ำหลังอาคารพลศึกษา

กิจกรรม  การทำร่องระบายน้ำหลังอาคารพลศึกษา

ผู้รับผิดชอบ นายชนินทร์  หลงสมบูรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สมศ.

มาตรฐานที่ 2 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำพูน ลำปาง
         กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
          ข้อ 6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

2. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันร่องน้ำด้านหลังอาคารพลศึกษาได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการชำรุด เมื่อมีฝนตกปริมาณน้ำฝนมีจำนวนมาก ทำให้ร่องน้ำที่มีอยู่ในตอนนี้ไม่สามารถระบายน้ำฝนได้ทันจึง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านพักครู และพื้นที่ลุ่มเป็นแอ่ง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต อีกทั้งทำให้ทรัพย์สินทารราชการได้รับความเสียหาย ทางโรงเรียนวชิรป่าซางเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำสามารถระบายน้ำได้ทัน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครู มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำโครงการสร้างร่องน้ำหลังอาคารพลศึกษาดังกล่าวขึ้น

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสร้างร่องระบายน้ำ ให้น้ำผ่านได้สะดวก

3.2 เพื่อป้องกันการท่วมขังของน้ำ

3.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูโรงเรียนวชิรป่าซาง

3.4 เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ

4. เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

สร้างร่องระบายน้ำ

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

โรงเรียนวฃินป่าซางมีร่อง เพื่อใช้ระบายน้ำและไม่ก่อนให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาคเรียนที่ 2/2565 (1 ต.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566)

| ที่ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.ประชุมวางแผน 2.ตรวจสอบ สภาพร่องน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหาย 3.เสนอผู้บริหารของโรงเรียนวชิรป่าซางเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตั้งงบประมาณในการสร้างร่องน้ำหลังอาคารพลศึกษา 2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 4.ลงมือปฏิบัติ 5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 65 – เม.ย. 66 |  |

6. งบประมาณ
 	ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รายละเอียดดังนี้ :

| กิจกรรม | งบอุดหนุน | งบสนับสนุน | งบอื่น ๆ |
| --- | --- | --- | --- |
| การสร้องร่องน้ำหลังอาคารพลศึกษา | 20,000 | - | - |
| รวมทั้งหมด | 20,000 | - | - |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| กิจกรรม | งบประมาณที่ใช้ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบอุดหนุน | งบสนับสนุน | งบอื่น ๆ |
| จ้างเหมาทำร่องน้ำ | 20,000 | 20,000 | - | - |
| รวมทั้งหมด | 20,000 | 20,000 | - | - |

หมายเหตุ วัสดุ-อุปกรณ์ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ณ ปัจจุบัน

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ก.ย. 2565 – 30 ต.ค. 2566

8. สถานที่ โรงเรียนวชิรป่าซาง

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน

9.1 ปัจจัยความเสี่ยง

9.1.1 ค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมอาจจะมีราคาสูงกว่าที่ตั้งไว้

9.1.2 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 จัดประชุมและชี้แจงแนวการดำเนินกิจกรรมให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบรายละเอียด

และขอเพิ่มงบประมาณในการซ่อมแซม

9.2.2 ประสานฝ่ายการเงินของโรงเรียนเพื่อเบิกเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

10. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมายเชิงปริมาณ สร้างร่องระบายน้ำบริเวณหลังพลศึกษา | ร้อยละ 80 | การสังเกต | แบบสังเกต |
| เป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนวฃิรป่าซางมีร่อง เพื่อใช้ระบายน้ำและไม่ก่อนให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง | ระดับดีขึ้นไป | การสัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนวชิรป่าซางมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหายในภัยพิบัติน้ำท่วม

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายชนินทร์  หลงสมบูรณ์)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์   จ๋าก๋าง)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(.................................................)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายธีรภัทร์  เทพคำ)

………………/…………………./…………………

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ  ปานมี)

………………/…………………./…………………