

**โครงการ จัดซื้อ ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม**

**สำหรับอาคารเรียนและห้องสำนักงาน  
ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)**

1. **ชื่อโครงการ** จัดซื้อ ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม สำหรับอาคารเรียนและห้องสำนักงาน

**ผู้รับผิดชอบ**

นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์

งาน อาคารสถานที่ ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

**1.1 สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ สมศ.**

มาตรฐานที่ 2 ด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการ

ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

**1.2 สนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน**

ข้อ 6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

**2. หลักการและเหตุผล**

เนื่องด้วยเครื่องปรับอากาศของทางโรงเรียนวชิรป่าซางจัดซื้อมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีสภาพเสื่อม ทรุดโทรม และชํารุด จึงต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาอยู่เสมอ อีกทั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมที่ใช้ปัจจุบันนี้ไม่ประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานในภาครัฐที่กระทรวงพลังงานกําหนดให้หน่วยงานราชการดําเนินการมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 แต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องมีการบำรุงซ่อมแซม อยู่เป็นระยะทางฝ่ายงานอาคารสถานที่จึงขอรับจัดสรรเงินเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงหรือซื้ออะไหล่เปลี่ยนบางตัว เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศและพัดลมเดิม

**3. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและพัดลมสําหรับห้องสำนักงานและห้องเรียนใหม่ทดแทน เครื่องปรับอากาศและพัดลมรุ่นเก่าที่เสื่อมสภาพและชํารุด จากการใช้งานมานาน

3.2 เพื่อให้บริการบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

3.3 เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศและพัดลมที่ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณไฟฟ้า รวมถึงค่าซ่อม บํารุง ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ราชการ

3.4 เพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศเหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการเรียนตการสอน

**4. เป้าหมาย**

**4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน และห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศและพัดลมใช้งานได้อย่าง

เหมาะสม

**4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

อาคารเรียน ห้องปฏิบัติงานและห้องสำนักงานโรงเรียนวชิรป่าซางมีเครื่องปรับอากาศและพัดลมใช้อย่างปกติและเพียงพอกับจำนวนบุคคลากรทางการศึกษาและจำนวนนักเรียน

**5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน**

**ภาคเรียนที่ 2/2566 (1 ต.ค. 2566 – 30 เม.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 1.ประชุมวางแผน  2.ตรวจสอบ สภาพเครื่องปรับอากาศและพัดลมที่ชำรุดเสียหาย  3.เสนอผู้บริหารของโรงเรียนวชิรป่าซางเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากศและพัดลม  2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์  3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  4.ลงมือปฏิบัติ  5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน  6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | ต.ค. 2566 – มี.ค.2567 |  |

**ภาคเรียนที่ 1/2567 (1 พ.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567)**

| **ที่** | **กิจกรรมหลัก** | **ระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 1.ประชุมวางแผน  2.ตรวจสอบ สภาพเครื่องปรับอากาศและพัดลมที่ชำรุดเสียหาย  3.เสนอผู้บริหารของโรงเรียนวชิรป่าซางเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากศและพัดลม  2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์  3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  4.ลงมือปฏิบัติ  5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน  6.รายงานสรุปผลการทำกิจกรรม | .เม.ย. 2567 – ก.ย. 2567 |  |

**6. งบประมาณ**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน. 30,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รายละเอียดดังนี้ :

| **กิจกรรม** | **งบอุดหนุน** | **งบสนับสนุน** | **งบอื่น ๆ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และพัดลม | 30,000 |  |  |
| **รวมทั้งหมด** | 30,000 |  |  |

การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

| **กิจกรรมและรายละเอียด**  **ในการใช้งบประมาณ** | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** |
| ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และพัดลม | 30,000 | **5,000** | **5,000** | 20,000 |
| **รวมงบประมาณ** | 30,000 | **5,000** | **5,000** | 20,000 |

**7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ** 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567

**8. สถานที่** โรงเรียนวชิรป่าซาง

**9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ**

**9.1 ปัจจัยความเสี่ยง**

**9.1.1** ค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมอาจจะมีราคาสูงกว่าที่ตั้งไว้

**9.1.2** งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

**9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง**

**9.2.1** จัดประชุมและชี้แจงแนวการดำเนินกิจกรรมให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบรายละเอียด

และขอเพิ่มงบประมาณในการซ่อมแซม

9.2.2 ประสานฝ่ายการเงินของโรงเรียนเพื่อเบิกเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

9.2.3 ช่างที่ดำเนินการซ่อมแซม อาจจะติดงานจึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้ได้อย่าง

รวดเร็ว

**10. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**  มีเครื่องปรับอากาศและพัดลมให้อย่างปกติกับสภาพการใช้งาน | ร้อยละ 80 | การสังเกต | แบบสังเกต |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**  โรงเรียนวชิรป่าซางมีเครื่องปรับอากาศและพัดลมใช้อย่างเหมาะสมกับสถานที่ | ระดับดีขึ้นไป | การสัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

**11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

เพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศเหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการเรียนตการสอน

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ

(นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์)

........./..................................../...........

ลงชื่อ ....................................................งานแผนงานโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง)

........./..................................../...........  
  
 ลงชื่อ ....................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน....................

(.................................................)

........./..................................../...........

ลงชื่อ ..................................................... รองผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายพงศกร สุดวงรัตน์)

........./..................................../...........

ลงชื่อ ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

(นายกิตติ ปานมี)

………………/…………………./…………………